Республика Бурятия

Хоринский район

Администрация муниципального образования

сельского поселения «Краснопартизанское»

761412 с. Ониноборск

ул. Школьная, 6										 телефон 24-1-35

Постановление

№ 57	от 07 июня  2012 года.

«Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде

муниципальных услуг (функций)»

В связи с необходимостью перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) муниципальным образованием сельского поселения «Краснопартизанское», в. соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, постановляю:

1. Утвердить план перехода на предоставление в электронном виде первоочередных   муниципальных услуг муниципальным образованием сельского поселения «Краснопартизанское (приложение № 1*}.

2. Администрации муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское обеспечить реализацию этапов перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) указанные сроки и в соответствии с приложена № 2.

3. Муниципальные услуги (функций ), указанные в приложении №1 подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»

4. Координацию выполнения плана перехода на предоставление в электронном виде первоочередных   муниципальных услуг муниципальным образованием сельского поселения «Краснопартизанское» возложить на ответственного специалиста администрации муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Краснопартизанское	Будаева Ц.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

МО СП «Краснопартизанское»

от  07 июня 2012 № 57

| ПЛАН перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг органами местного самоуправления в МО СП «Краснопартизанское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуги | Наименование услуги, предоставляемой | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Перевод или принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 1 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 2 | «Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское». | Прием заявлений, документов, подготовка выписки из реестра муниципального имущества | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 30.05.2012 | 30.06.2012 | 31.12.2012 | 30.06.2013 | 31.12. 2013 |
| 3 | «Постановка на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08. 2012 |
| 4 | «Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов» в администрации муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» | Выдача копий архивных документов | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 5 | «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» | Подготовка и выдача разрешений на строительство | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 6 | «Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» | Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 7 | «Присвоение (уточнение) юридических адресов объектам недвижимого имущества на территории муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское». | Прием заявлений, документов о присвоении, уточнении адресов | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 30.05.2012 | 30.06.2012 | 31.12.2012 | 30.06.2013 |  |
| 8 | «Признание граждан муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» в качестве нуждающихся в ремонте жилого дома, надворных построек и ограждений» | Прием заявлений, документов о признании в качестве нуждающихся в ремонте | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 9. | «Предоставление в аренду муниципального имущества». | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 10 | Выдача справок с места жительства, справок о составе семьи, выписок из похозяйственных книг, справки о наличии подсобного хозяйства | Выдача справок | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 11 | «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающимися в жилых помещениях , предоставляемых по договорам социального найма» | Прием заявлений, документов о признании граждан малоимущими | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 30.05.2012 | 30.06.2012 | 31.12.2012 | 30.06.2013 | - |
| 12 | Заключение (расторжение) договоров найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Прием заявлений, документов на заключение договоров найма жилых помещений | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 30.05.2012 | 30.06.2012 | - | - | - |
| 13 | Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» | Прием заявлений, рассмотрение обращений граждан | Администрации МО СП «Краснопартизанское» | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению главы МО СП «Краснопартизанское»

от 07 июня2012 № 57

ЭТАПЫ

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных услуг (функций)

Содержание этапа

1 этап 		Размещение информации об услуге (функции) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»_______________________

2 этап. 	Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующей услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде______________

3 этап 	Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги (функции) представлять документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»_____________

4 этап 	Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)________________

5 этап 	Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (исполнения функции) в электронном виде в отношении тех государственных и муниципальных услуг (функций), электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами___________