- Республика Бурятия

- Хоринский район

- Совет депутатов муниципального образования

- сельского поселения «Краснопартизанское»

671412 РБ, Хоринский район,

с. Ониноборск, ул.Школьная,6							тел. 24-1-35

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2011 г. 							№ 19

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское»  в 2011-2017 годах и на период до 2019 года»

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 27.12.2007 г. № 57-ΙV «О Республиканской целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия  в 2008-2010 годах и на период до 2019 года» и Устава МО СП «Краснопартизанское»  сессия  Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» решает:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское»  в 2011-2017 годах и на период до 2019 года. Приложение.

- Настоящее решение   обнародовать путём вывешивания текста на информационных стендах для объявления в населенных пунктах муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»: с. Ониноборск, у. Булум, п. Зун-Хурай.

- Настоящее решение вступает в законную силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Краснопартизанское» 			Будаева Ц.А.

Приложение к Решению

Сессии Совета депутатов

муниципального образования

сельское поселение

Краснопартизанское от 30.09.2011 № 19

Республика Бурятия

Хоринский район

Программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское» в 2011-2017 годах и на период до 2019 года.

с. Ониноборск – 2011 г.

Содержание

- Исходные данные

  - Общая характеристика поселения

  - Населения и трудовые резервы

  - Численность и естественный прирост

  - Состав и структура населения

- Коммунальное хозяйство

2.1. Водоснабжение

2.2. Канализация

2.3. Утилизация твердых бытовых отходов

2.4. Теплоснабжение

2.5. Электроснабжение

- Оценка состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- Инженерные мероприятия

4.1. Перевод отрасли на приборный учет

4.2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества

4.3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

4.4. Хранение и утилизация твердых бытовых отходов

4.5. Объекты электроэнергетики

- Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

- Обоснование инвестиций

Раздел 1. Концепция развития сельского поселения «Краснопартизанское» Хоринского района Республики Бурятии.

- Общая характеристика социально-экономического положения «Окружающий наш мир»

Территория поселения – 948 кв. км, состоит из 3 населенных пунктов, население на 01.01.2011 г.1156 чел., в т.ч. численность трудовых ресурсов 657 чел, из них работающих – 257 человек. Административно территориальное деление :  с. Ониноборск  – центр администрации сельского поселения расположенный в 25 км от районного центра с. Хоринск, с которым связан асфальтированной дорогой. От центра администрации до с. Булум 5 км., с.Зун-Хурай-12 км. Администрация сельского поселения «Краснопартизанское» по природно-экономическому положению относится к сухостепной зоне Удинской подзоны..

Почвенный покров: преобладают маломощные хрящевато-щебнистые каштановые почвы, формирующиеся на маломощных  скелетных отложениях.

Засушливый климат и легкий механический состав способствует совместному проявлению водной и ветровой эрозии почв.

Сложность рельефа и микроклимата обусловили разнообразие растительного  покрова. Лесные массивы занимают горные хребты и их склоны.

Значительная  часть территории поселения покрыта хвойными и лиственными   лесами.

Наличие земель в административных границах поселения характеризуется следующей структурой:

- земли сельскохозяйственного назначения  га – 15 %;

- земли населенных пунктов  га -2,3 %;

- земли промышленности  га -0,08 %;

По администрации проходит асфальтированная автотрасса связующая г. Улан-Удэ –Романовка с 180 км по 215 км.

1.2. Население  и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность наличного населения составила 1156 человек, по сравнению с 2010 годом численность   увеличилась на 7 чел.- 1%.

Коэффициент миграционного прироста на 1 января 2011 года составил

–8.

За 2011 год естественная убыль населения составила -3,4 человека. В 2010 году родилось 13 детей или на 7 человек меньше чем в 2009 году.

Младенческая смертность отсутствует.

Демографические показатели, характеризующие воспроизводство населения или, другими словами, его естественное движение, представлены в таблице. Показатели смертности выше, чем показатели рождаемости.

1.3. Численность, естественный прирост

На протяжении 5 лет наблюдается минимальная динамика миграционной убыли населения, исключением стал 2005 год, когда  миграционный прирост составил +11. Основными причинами убыли населения остаются выезд на учебу, поиск работы, выезд в составе семьи (дети).

Коэффициент миграционного прироста на 1 января 2010 года составил – +14. Для стабилизации миграционных процессов, важным было обеспечение полного выполнения плановых мероприятий и по преодолению бедности и по повышению уровня занятости населения в поселении. Отсюда, мы наблюдали устойчивую динамику миграционных процессов, обусловленную стабильным социально-экономическим развитием поселения.

Эффективная реализация Национального проекта «Здоровье», устойчивое социально-экономическое развитие поселения обеспечило рост рождаемости в 2008 году, что продолжило положительную динамику 2009 года. Так, в  2008 году родилось 23 ребенка, в 2009 -25 детей. Показатель смертности равен 15 человек, показатель аналогичного периода 2008 года 14 человек. Естественный прирост за 2009 год  составил - +10. Убыль населения обусловлена общим старением населения, низкой продолжительностью жизни, равной 61 году.

Основными причинами смертности  среди пожилого населения являются болезни кровообращения, сердечно-сосудистой системы; среди трудоспособного населения причинами смерти выступают  - переохлаждение организма, отравление алкоголем.

Таблица . Основные демографические показатели

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс.чел. | 1,14 | 1,14 | 1,149 | 1,160 | 1146 |
| Родившихся, чел. | 11 | 21 | 23 | 25 | 25 |
| Умерших, чел. | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 |
| Естественный прирост, чел. | -4 | +7 | +9 | +10 | +14 |
| Численность прибывших, чел. | 42 | 30 | 31 | 25 | 13 |
| Численность выбывших, чел. | 61 | 36 | 29 | 39 | 36 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | -19 | -6 | +2 | -14 | -23 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

По составу и структуре населения следует отметить такие моменты по составу населения: наибольший удельный составляют русские (61%), буряты (36%), другие национальности (1,8%). Преобладает численность мужчин над женщинами.			Таблица Состав и структура населения, чел.

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По национальному признаку (Диаграмма №1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Русские | 705 | 707 | 699 | 710 | 719 | 694 | 694 |
| Буряты | 431 | 433 | 425 | 418 | 414 | 432 | 430 |
| Другие национальности | 15 | 18 | 16 | 21 | 23 | 30 | 22 |

Диаграмма 2

Таблица 4

| По половому признаку (Диаграмма №2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужчины | 565 | 567 | 550 | 591 |  |  |
| Женщины | 586 | 591 | 590 | 558 |  |  |

Таблица 5

| По возрастному признаку |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 6 лет | 94 | 95 | 91 | 96 | 104 | 116 |
| 6 – 17 лет | 181 | 183 | 179 | 158 | 162 | 158 |
| 17 – 25 лет | 221 | 222 | 221 | 221 | 206 | 186 |
| 25 – 55 лет | 485 | 486 | 490 | 507 | 519 | 517 |
| 55 – 75 лет | 143 | 144 | 146 | 139 | 141 | 149 |
| 75 лет и старше | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |

Диаграмма 4

Численность трудовых ресурсов.

Выполнение мероприятий Генеральной схемы создания и сохранения рабочих мест - одно из важных направлений деятельности администрации поселения. Данный подход позволяет снизить напряженность на рынке труда, регулируя  при этом уровень безработицы в поселении.

Для оценки состояния занятости населения ежегодно разрабатывается статистические данные по администрации СП «Краснопартизанское».

Ситуация на рынке труда на 01.01. 2010 год выглядит следующим образом: численность экономически активного населения составила  человек, количество занятых 560 человек. По сравнению с 2009г., в 2010г. снизилась численность экономически активного населения с 609 чел., до 560 чел. Снизился показатель численности безработных – 12 человек. Данные перемены напрямую связаны с выполнением мероприятий по самозанятости и сохранения рабочих мест, увеличением численности занятых в ЛПХ, Федеральной Программой по самозанятости населения с переводом безработных в индивидуальные предприниматели.  Уровень безработицы -  8 %.

Распределение населения по трудоспособности (% от общего числа населения поселения): численность населения в трудоспособном возрасте – 65,7 %; численность лиц пенсионного возраста – 13,3 %; численность лиц моложе трудоспособного возраста – 15 %, численность инвалидов - 6 %.

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,2% в 2009 году 	до 2,1 % в 2010 году.

Как в районе, так и в поселении отмечается застойный тип безработицы,  обусловленный наличием маргинальных слоев населения, иждивенчеством, что позволяет безработным пользоваться государственной поддержкой (получение субсидий, пособий и т.п.).

В 2009 году по линии Государственного Учреждения «Центр занятости населения» сельское поселение вошло в пилотную программу « Стимулирование перехода личных подсобных хозяйств в категорию индивидуальных предпринимателей». Было зарегистрировано 47 ИП ,с видом экономической деятельности «животноводство», «разведение КРС». На развитие собственного дела ими было получено 2763 тыс. рублей.

таблица .

Занятость и безработица

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. (чел.) | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,149 | 1,16 | 1,156 |
| Численность экономически активного населения, (чел.) | 873 | 860 | 852 | 615 | 560 | 609 | 560 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| занято в экономике, (чел) | 579 | 581 | 581 | 577 | 522 | 567 | 518 |
| в % к экономически активному населению(%) | 67 | 68 | 69 | 94 | 93 | 93 | 92 |
| Безработные, (чел. ) | 294 | 279 | 271 | 38 | 38 | 74 | 42 |
| в % к экономически активному населению(%) | 33 | 32 | 31 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, (человек) | 17 | 25 | 25 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, (%) | 1,94 | 2,9 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 2,1 |

- Коммунальное  хозяйство

  - Водоснабжение

В населенных пунктах у. Булум, с. Ониноборск, п. Зун-Хурай водоснабжение из скважин и колодцев. Годовое потребление воды 83,2 тыс. м3/ год. Вода соответствует санитарным нормам.

2.2. Канализация

Централизованной канализации в сельском поселении нет. Горячего водоснабжения в жилищном секторе нет.

2.3. Утилизация твердых бытовых отходов

Переработка твердых бытовых отходов на территории сельского поселения не производится. Вывоз твердых бытовых отходов в селах поселения осуществляют по договору АУСО РБ «Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», АУ «Ремонтно-строительный участок», Красинский А.П., Ширапов Б-Г.Ж., Бичурин И.П., Будаев Т.Л..

2.4. Теплоснабжение

Здание администрации, сельский дом культуры в с. Ониноборск, сельский дом культуры в у. Булум, библиотека в с. Ониноборск,

Библиотека в у. Булум и сельский дом культуры имеют печное отопление. Школа и детский сад в у. Булум имеют водяное отопление, установлены 2 котла марки «КВ-300». Школа в п. Зун-Хурай имеет водяное отопление, установлены 2 котла марки  «Универсал». Детский сад в п. Зун-Хурай имеет печное отопление. ФАП в селе Ониноборск, ФАП в улусе Булум  и ФАП в поселке Зун-Хурай имеют печное отопление. На территории МО СП «Краснопартизанское» 351 частных и муниципальных домов и квартир, которые имеют печное отопление. Годовой расход на 1 дом 15 м3. Ежегодный общий расход дров по СП «Краснопартизанское» составляет 5265 м3 дров.

2.5. ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение осуществляет ОАО «Бурятэнерго»

- Оценка состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

В селах поселения коммунальные объекты представлены небольшими, преимущественно автономными ( отапливающими одно или несколько зданий единого комплекса) котельными отапливающие объекты бюджетной сферы. Физическая доступность коммунальных услуг невысокая. Услуги горячего водоснабжения отсутствуют. Котельные оборудованы морально устаревшими котлами КВ-300, Универсал-6. Высокий износ вкупе с завышенной мощностью обуславливает низкую эффективность их работы, т.к. котлы не могут работать одинаково эффективно во всем диапазоне нагрузок.

Тепломеханическое оборудование котельных требует замены. Этот вопрос необходимо рассматривать не только с позиций простой замены, а иметь в виду модернизацию тепловой и технологических  схем котельных, а также возможную оптимизацию схемы теплоснабжения населенного пункта.

В сетях теплоснабжения не отрегулирован гидравлический режим, что приводит к увеличению расходов теплоносителя, нарушению температурного режима в зданиях и в конечном итоге к завышенному расходу электроэнергий и топлива. Тепловые испытания сетей теплоснабжения с начала эксплуатации не проводились. Приборный учет отпуска и потребления тепловой энергии в сельском поселении не развит. Учет и списание топлива производится расчетным методом. Учитывая износ сетей и отсутствие тепловых испытаний, утвержденные потери могут не соответствовать фактическим.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить населенные пункты питьевой водой из источников, находящихся под надзором соответствующих органов.   7

Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» в 2011-2017 годах и период до 2019 года

Наименование

Программы 	Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» в 2011-2017 годах и на период до 2019 года

Основные разработки		 Закон Республики Бурятия «Об утверждении РЦП

Программы 		«Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2011-2017 »

Заказчик программы	Администрация муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

Цели и задачи	Цель программы:

Важнейшие целевые		Создание экономических, организационно –Показатели технических и прочих условий для привлечения  частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации фондов отрасли в 2011-2017 годах

Основные задачи:

1 Разработка документации по обоснованию инвестиций.

2 Разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой.

3 Модернизация инженерной инфраструктуры коммунальной комплекса сельского поселения на привлечения коммерческих инвестиций в 2011-2017 годах.

Важнейшие показатели программы:

2011 год – подготовка документации по обоснованию инвестиций.

2012-2017 годы – подготовка проектно-сметной документации на модернизацию объектов, предусмотренных программой

2011-2017 годы – доля объема коммунальных услуг, предоставляемых организациями, работающими на условиях долгосрочной  аренды.

Сроки реализации	2011-2017 годы – реализация мероприятий

Программы 	Программы;

До 2017 года – исполнения договорных обязательств по вопросам инвесторам вложенных

средств.

Перечень основных 	1 этап 2011 год

мероприятий

программы 	подготовка документации по обоснованию  инвестиций. Регистрация права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры.

2 этап 2012 год

Принятие нормативно-правовых  актов, необходимых для реализации программы. Разработки проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой.

3 этап 2013-2017 годы

2013-2017 годы реализация проектов оптимизации и модернизации коммунальной инфраструктуры. 2011-2017 годы реализация проектов организация исполнения инвестиционных договоров в части возврата вложенных инвесторам средств.

Исполнитель программ	-Органы местного самоуправления сельского поселения «Краснопартизанское»

-Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии (по согласию);

-заинтересованные организации (на конкурсной основе).

Объемы и источники 	Общий объём финансирования: 196,66 млн. руб.

Финансирование	Внебюджетные средства: 2млн.руб.

Программы 	Средства бюджетов различных уровней: 186,66 млн. руб.

Ожидаемые конечные	В результате реализации  программы:

Результаты реализации	1.  Будет создана системная база для планирования

модернизации коммунальной инфраструктуры.

2.Будет подготовлена проектно-сметная документация на объекты подлежащие модернизации, реконструкции и новому строительству в 2012-2017 годах

3.Будет создан и задействован механизм, обеспечивающий привлечение внебюджетных источников для модернизации основных фондов отрасли, что позволит закончить модернизацию основных фондов коммунального комплекса в 2012 году.

4.Коммунальный комплекс сельского поселения перейдёт в режим устойчивого развития.

Система организаций	Контроль за ходом реализации программы , за исполнением  осуществляется  администрацией муниципального программы  образования сельского поселения «Краснопартизанское».

3. Инженерные мероприятия

3.1 Перевод отрасли на приборный учёт

Переход на приборный учёт отпускаемых в сеть и получаемых потребителями коммунальных ресурсов является одним из важнейших условий для развития и повышения эффективности работы коммунальных объектов. Объективные данные, полученные по показаниям приборов учёта являются мощным рычагом, заставляющим ресурсоснабжающую организацию оптимизировать производство. Потребителям же приборный учёт даёт возможность получить реальный экономический эффект от экономного расходования ресурсов. Кроме того, наличие приборного учёта фактически обеспечивает содержание сантехсистем  в исправном состоянии, что имеет важнейшее значение в жилищном секторе.

3.2 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества

Источниками водоснабжения в сельском поселении «Краснопартизанское» являются 3 водозаборные скважины в с. Ониноборск. в. п. Зун-Хурай 1 водозаборная скважина и колодцы.  в у. Булум  имеются колодцы.

Вода соответствует нормативам в населенных пунктах:  Ониноборск, Булум, Зун-Хурай.

Для решения этой задачи предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:

- проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин;

- проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах не охваченных контролем;

- формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры); 11

заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами;

- разработка проектной документации на   строительство,   реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения.

В рамках развития водоснабжения в муниципальном образовании предусматривается строительство водозаборных скважин в  п. Зун-Хурай, у. Булум. Планируется реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен  в п. Зун-Хурай

Все предусмотренные мероприятия по разделу водоснабжение отражено в таблице1										Таблица 1

| К» н/п | Перечень мероприятий |  |  | Сроки реализации |  | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет |  | Средства предприятий |
|  | Всего по разделу |  |  | 2011-2017 |  | 86,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 27,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 35,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015-2017 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, | Проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах не охваченных контролем |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, | Формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры) |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, | Заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами |  |  | 2015 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6, | Обеспечение бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений оборудованием для доочистки питьевой воды |  |  | 2013 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2013 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7, | Строительство водозаборной скважины в у. Булум (80 м), в том числе ПСД |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, | -Строительство водозаборной скважины в п. Зун-Хурай (80 м), в том числе ПСД |  |  | 2011 |  | ОД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9, | Реконструкция водонапорных башен в п. Зун-Хурай |  |  | 2012 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Программой предусматривается реконструкция котельных в населенных пунктах  Булум, Зун-Хурай

Планируется установка солнечного коллектора для обеспечения горячего водоснабжения в детских садах в у. Булум, п. Зун-Хурай

Все предусмотренные мероприятия по разделу теплоснабжение отражены в таблице 5

Таблица  5

| № № п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
|  | Всего по разделу » - | 2011-2017 | 22,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2017 | 8,85 |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной в у. Булум | 2011 | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция школьной котельной п. Зун-Хурай 13 стр. | 2012 | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | •? |  |  |  |  |
| 3. | Установка солнечного коллектора в детском саду у. Булум. | 2012 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ______ |  |  |  |
| 4. | Установка солнечного коллектора в детском саду п. Зун-Хурай. | 2012 | 1,5 |  |  |  |  |

3.5 Хранение и утилизация твердых бытовых отходов.

Предусматривается строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах с. Ониноборск.

В селе Хоринск необходим цех по сортировке и переработке мусора.

Все предусмотренные мероприятия по разделу утилизация твердых бытовых отходов отражены в таблице 6.

Таблица 6

| № № • п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
|  | Всего по разделу | 2011-2017 | 18,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2017 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Ониноборск. | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 3.3 |  |  |  |  |
| 2. | Строительство цеха по сортировке и переработке мусора в с. Ониноборск | 2012 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10 |  |  |  |  |

3.6 Объекты электроэнергетики

Планируется дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры села Ониноборск, у. Булум, п. Зун-Хурай

Необходимо провести реконструкцию сетей  с. Ониноборск, у. Булум, п. Зун-Хурай.

Все предусмотренные мероприятия по разделу электроснабжение отражены в таблице 7.

Таблица 7

| № № п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий |
|  | Всего по разделу | 2011-2017 | 70.0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2017 | 30 |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей электроснабжения села Ониноборск | 2012 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция сетей электроснабжения у. Булум | 2013 | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство сетей электроснабжения п. Зун-Хурай | 2012 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Строительство сетей электроснабжения гуртов Кундуй, Сункурук | 2014 | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Строительство сетей электроснабжения гуртов Барун-Бэе, Зун-Булаг | 2015-2017 г. | 30 |  |  |  | 15 стр. |

3. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В программу включены мероприятия обеспечивающие население питьевой водой нормативного качества, повышение качества коммунальных услуг за счёт повышения надёжности и эффективности работы объектов коммунального комплекса, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Реализация мероприятий позволит преодолеть техническую отсталость инженерных объектов коммунальной инфраструктуры отрасли привести её в соответствие с современными требованиями и обеспечить доступные и комфортные условия жизни.

Исходя из этого мероприятия рассчитаны на внедрение новой энергоэффективной техники и технологий обеспечивающей снижение эксплуатационных затрат с учётом приведения мощности коммунальных объектов в соответствие с подключенной нагрузкой и оптимизации схем ресурсоснабжения населённых пунктов.

Как показывает обследования, в большинстве случаев мощности котельных, водозаборов и очистных сооружений сточных вод значительно завышены, что не позволяет эксплуатировать оборудование в оптимальном режиме.

Физический и моральный износ и низкий уровень обслуживания тепло-генерирующего оборудования, некачественная изоляция тепловых сетей обуславливают низкие показатели использования топливно-энергетических ресурсов. Так, удельный усреднённый расход топлива на выработку тепловой энергии по району по данным администрации в 2006 году составил 0,220 т.у.т./Гкал, что соответствует коэффициенту использования топлива в размере 0,65, эта цифра завышена, т.к. из-за отсутствия приборов учёта она

определена расчётным путём. По экспертным оценкам фактическое значение коэффициента использования топлива составит не более 0,5.

Реконструкция котельных и сетей позволит повысить коэффициент использования топлива до 0,7-0,75, тем самым снизить расход топлива по району на 20-25%, технически в пределах объёмов финансирования предусмотренных программой это возможно. По объектам бюджетной сферы эффект будет значительно выше - 35-40%, т.к. КПД котельных не превышает 35-40%, а из-за незначительной протяжённости сетей, или их отсутствия потери в сетях незначительны.

Реконструкция сетей тепло -водоснабжения и водоотведения повысит эффективность работы комплекса за счёт сокращения затрат на транспортировку коммунальных ресурсов. Известно, что сопротивление старых труб из-за коррозии на 20-25%, а в ряде случаев до 35-40% выше, чем у новых, что обуславливает дополнительный расход электроэнергии.

При разработке проекта надо максимально использовать полимерные трубы, что обеспечит стабильное гидравлическое сопротивление трубопроводов в течение всего срока эксплуатации, который как минимум в два раза превышает срок эксплуатации стальных.

Важнейшим фактором, обеспечивающим переход на энергосберегающие технологии является внедрение приборов учёта и регулирования получаемых потребителями коммунальных ресурсов и приборный учёт отпускаемых в сеть ресурсов.

Эта задача решается мероприятиями, предусматривающими установку приборов учёта, узлов регулирования и учёта в жилых домах и переводом систем горячего водоснабжения жилых домов на закрытую схему.

Кроме того, для снижения затрат на содержание бюджетных объектов предусматривается использование гелиотехники для получения горячей воды.

Для выполнения природоохранных требований предусматривается реконструкция очистных сооружений канализационных стоков с

приведением

их мощности в соответствие с нагрузкой, что снизит эксплуатационные затраты на 20-30% с одновременным повышением качества очистки.

Эту же цель преследует предусмотренное программой строительство полигонов для захоронения ТБО. Эти мероприятия являются затратным и практически полностью должны финансироваться из бюджета.

В результате выполнения мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры будет достигнут и экологический эффект за счёт снижения негативного воздействия на окружающую среду.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Стоимость реализации мероприятий определена по данным мониторинга за текущими ценами на строительно-монтажные работы и стоимостью оборудования, а также по сметной стоимости ранее введённых аналогичных объектов путём их индексации в цены 2008 года.

Сроки окупаемости определены исходя из принятой стоимости планируемых мероприятий и объёма предоставляемых услуг, с учётом в необходимых случаях увеличения нагрузок в процессе оптимизации схем обеспечения населённых пунктов коммунальными услугами. При расчётах принято, что тарифы на период окупаемости остаются неизменными, за исключением поправок на инфляцию.

Мероприятия по строительству скважин для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества отнесены к социальным, т.е. не окупаемым исходя из того, что установление инвестиционной надбавки к тарифам на воду в размере, обеспечивающем окупаемость нереально.

Мероприятия по строительству полигонов для захоронения твёрдых бытовых отходов, строительству ливневой канализации и реконструкции очистных сооружений отнесены к природоохранным не окупаемым мероприятиям, как не имеющие прямого влияния на качество услуг, что     18

делает проблематичным установление инвестиционных надбавок к тарифам в необходимых размерах.

Сроки окупаемости мероприятий по электроснабжению не определялись, принимая во внимание то, что тарифы на электроэнергию являются экономически обоснованными, поэтому, несмотря на значительную стоимость модернизации объектов электроснабжения, они относятся к окупаемым мероприятиям. Источниками инвестиционных средств реализации мероприятий по модернизации объектов электроснабжения должны быть собственные средства эксплуатирующих организаций или заемные средства. При необходимости, в случае использования заемных средств, администрация муниципального образования должна способствовать привлечению заемных средств (под гарантии местного бюджета).

Источником финансирования модернизации (реконструкции) сетей электроснабжения является инвестиционная составляющая тарифа, величина которой в прогнозируемый период составляет 25-30 процентов. Строительство новых объектов электроснабжения финансируется за счет платы за подключение к объекту.

Острыми вопросами администрации МО СП «Краснопартизанское» являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в у. Булум, п. Зун-Хурай оптимизация теплоснабжения объектов бюджетной сферы, модернизация котельных с высоким уровнем износа.

Для решения этих задач необходимо резко увеличить  объемы финансирования модернизации, что невозможно осуществить только за счет бюджетных средств – необходимы внебюджетные средства.

Перспективы развития коммунального комплекса сельского поселения определяются эффективностью реализации муниципальной программы в соответствии с принципами  и подходами, установленными Республиканской  программой  «Модернизация коммунальной  инфраструктуры Республики  Бурятия  в 2008 – 2010 годах и на период до 2019 года.