- Республика Бурятия

- Хоринский район

- Администрация муниципального образования сельское поселение

- «Краснопартизанское»

| 671412,с.Ониноборск ул.Школьная,д.6 admkp@mail.ru |  | Тел.(8 -30148) 24-1-35 |
| --- | --- | --- |

Распоряжение

№ 14								от 10.04.2014 г.

«О проведении экологического двухмесячника чистоты

на территории МО СП «Краснопартизанское».

В соответствии правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки по обеспечению чистоты и порядка на террнитории МО СП «Краснопартизанское», утвержденного решением Солвета Депутатов №20 от 16.06.2012 г., в целях обеспечения чистоты и порядка на территории и исполения требований в сфере благоустройства:

I. Провести экологический  двухмесячник чистоты с 10.04.2014 г. по 10.06.2014 г.

II. Объявить конкурс по номинациям:

- «Чистая улица».

- «Образцовая усадьба».

- Самое чистое село».

III. Победителе наградить дипломами и призами.

IV. Образовать оргкомитет в составе:

- Бадмаева С.Б.-глава сельского поселения

- Намдаков Г.Д.-зам.главы администрации

- Мархюева С.Б.-депутат, член.

- Снетков А.Г.- староста с. Ониноборск

- Азаркина Н.И.- староста п. Зун-Хурай

- Веселкова Т.Н.- депутат, член

- Серебрюхова Г.И.-депутат, член.

V. Утвердить план мероприятий экологического двухмесячника (приложение №1).

VI. Данное распоряжение обнародовать в общественных местах.

VII. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО СП

«Краснопартизанское»                                                  С.Б.Бадмаева

Приложение

к распоряжению Главы

МО СП «Краснопартизанское»

№ 14 от 10.04.2014 г

План мероприятий экологического месячника

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования -ликвидация несанкционированных размещений отходов на территории: с.Ониноборск, по ул.Лесная -ликвидация несанкционированной свалки в у.Булум, рядом со свалкой - 50 м3 на 0,2 га | 01.05.2014 г | Намдаков Г.Д. Снетков А.Г.. Мархюев А.Ш.. |
| 2 | Получение разрешения образования лимитов на размещений отходов производства и потребления | до 01.05.2014 | Намдаков Г.Д. |
| 4 | Строительство ограждений вокруг свалки в у. Булум | до 15.05.2014 | Мархюев А.Ш. |
| 5 | Проведение субботника по очистке и уборке территории , улиц, дворов – 06.05.2013 | 06.05.2014 | Мархюев А.Ш Снетков А.Г. Азаркина Н.И. |
| 6 | Уборка улиц от захламления (срезков) | до 15.05.2013 | Намдаков А.Г.и физические лица (12 человек) |
| 7 | Организация субботников на кладбище по очистке мусора | До 03.05.2014 | Снетков А.Г. Азаркина Н.И. |
| 8 | Организация побелки и покраски стадионов | до 08.05.2014 | Набиев А.Н. Доржиева С.Ю. Батуева Д.Д. Дамбиева Е.А. |
| 9 | Проведение проверки каждое домовладение по уборке и чистоты территории | до 08.05.2014 | Мархюев А.Ш Снетков А.Г. Азаркина Н.И. |
| 10 | Проведение текущего ремонта памятников, ремонт палисадников в общественных местах | до 08.05.2014 | оргкомитет |
| 11 | Организовать распространения листовок, буклетов по защите окружающей среды | 15.05.2014 | Цыбенова Р.Ц. Набиева Т.Ф. Серебрюхова Г.И. |
| 12 | Проведение акции «Чистый берег Уды» | 15.05.2014 | Серебрюхова Г.И. Балсамбуева М.Б. Сергеева О.Н. |
| 13 | Подведение итогов экологического месячника | 10.06.2014 | Бадмаева С.Б. |